武昌火车站地区综合管理办公室2018年度公用设施水电项目绩效评价报告

项目名称：公用设施水电项目

项目单位：武汉市武昌火车站地区综合管理办公室

主管部门：武汉市武昌火车站地区综合管理办公室

评价机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所

二〇一九年十月

本次绩效评价结果

| 评价准则 | 权重 | 评价得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 16分 | 13分 | 良（B） |
| 过程 | 24分 | 22分 | 优（A） |
| 产出 | 30分 | 27分 | 优（A） |
| 效果 | 30分 | 28分 | 优（A） |
| 综合绩效 | 100分 | 90分 | 优（A） |

绩效评价工作组与项目实施无直接利益冲突

评价工作组

组长：蒋中友、何思琪

绩效评价专家：李海京

绩效评价现场负责人：周琴

绩效评价小组成员：章敏、胡维奎

目  录

一、摘要	1

（一）基本情况	1

（二）绩效评价结论	1

（三）问题	3

（四）建议	3

二、正文	4

（一）项目基本情况	4

1、项目立项背景和依据	4

2、项目绩效目标	5

3、项目经费来源和使用情况	5

4、项目实施情况	6

（二）绩效评价工作情况	6

1、绩效评价目的	6

2、绩效评价框架	6

（三）绩效分析及评价结论	15

1、绩效分析	15

2、评价结论	24

（四）主要经验及做法、存在的问题和建议	25

1、主要经验及做法	26

2、存在的问题及原因分析	26

3、建议	26

（五）其他需说明的问题	26

1、关于评价责任的说明	27

2、关于评价局限性的说明	27

（六）附件	27

# 一、摘要

## （一）基本情况

1、项目基本情况

为严格贯彻执行城市供水供电相关管理的规定，保障武昌火车站站区地下空间商业区、东广场、地下停车场、的士通道、公共机电设备、公厕、各通道风机等区域水电供应的需要，从而建立良好的站区环境，武昌火车站地区综合管理办公室申请设立“公用设施水电项目”。2018年武昌区财政局（以下简称“区财政局”）共下达180.00万元用于该项目，主要用于缴纳武昌火车站区域的公用水电费。截至2018年12月31日，项目总支出为180.00万元，预算执行率为100%。

2、绩效评价工作情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所接受武汉市武昌火车站地区综合管理办公室（以下简称“站区办”）委托，从2019年10月21日-10月29日，历时7天，投入6人，对该项目进行现场评价。

## （二）绩效评价结论

1、评分结果

“公用设施水电项目”绩效评价综合得分为90分，评价等级为优（A）。其中投入得分13分，过程得分22分，产出得分27分，效果得分28分。下图为各指标得分情况：

2、主要结论

（1）项目投入（16分），评价得分为13分，评价等级为良（B）。项目的申请、设立过程基本符合相关要求，与武昌火车站地区综合管理办公室的职能相符，所提交的文件、材料符合相关要求；但站区办年初未编制绩效目标申报表，也未设定绩效目标和指标，不利于项目完成情况的考核；项目预算资金180.00万元均于2018年1月16日全额批复到位，资金到位及时，不影响项目的开展。

（2）项目过程（24分），评价得分为22分，评价等级为优（A）。项目管理方面，项目单位制定了机电班管理、水电安全管理等制度，管理制度合法合规完整，有效指导了机电班日常对武昌火车站站内水电设施的巡查工作，项目单位相关巡查工作记录保存完整，但日常巡查频次并未达到制度规定的每天至少巡查一次的要求；财务管理方面，项目资金主要用于支付武昌火车站站内公用地区的水电费用，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；设有项目专账，保证专款专用，且在2018年接受了中共武昌区委巡察工作组关于政府采购、财务台账资料以及财务报销手续审核等方面的检查，但并未针对本项目进行相应的财务检查。

（3）项目产出（30分），评价得分为27分，评价等级为优（A）。项目单位根据规定，对武昌火车站站区地下空间商业区、东西广场、地下停车场、的士通道、公用机电设备、公厕、各通风口等7个区域水电的设备进行日常的巡查，2018年全年共计发现253处故障点，均进行了维修和更换，但巡查频次未达到每天至少1次的标准，每月月底及时缴纳当月水电费用；截至2018年12月31日，项目实际支出180.00万元，资金使用率达到100%。

（4）项目效果（20分），评价得分为28分，评价等级为优（A）。项目单位水电费缴纳及时，全年未出现因缴费不及时而导致的停水停电事件，配备了6人对辖区内公用设施水电进行巡查和维修，保障了站区内水电设施的安全，全年未发生因漏水、漏电等引发的安全事故，用水用电便捷度和社会公众或服务对象满意度均达到85%以上，项目整体效果较好。

## （三）经验及问题

1、经验

项目实施单位严格按照《机电班管理制度》、《水电安全管理制度》等制度管理规定，对地下商业区、东广场、地下停车场、的士通道、公共机电设备、公厕、各通道风机等区域按月及时缴纳水电费用，且每月不定期对上述区域进行水电安全检查，对发现水电设施故障点进行及时维修和更换，提高了站区内水电设施的安全系数，确保了全年不发生水电引发的安全事故，保障车站的正常运行，为群众的出行带来便利。

2、问题

（1）未设立绩效目标及绩效指标。项目单位未编制“公用设施水电项目”申报表，也未设定项目长期目标、年度目标和绩效指标，不便于对项目的执行情况进行管理，也不利于对工作完成情况的考核。

（2）项目执行力度不够，财务监控有待提高。项目单位根据机电班管理制度的规定对武昌火车站站内公共水电设施进行巡查，但未达到每天至少认真巡查1次的要求，水电安全巡查力度有待提高；在财务监控方面，项目单位仅接受了中共武昌区委巡察工作组关于政府采购、财务台账资料以及财务报销手续审核等方面的检查，但项目单位并未针对本项目进行相应的财务检查。

（四）建议

1、制定合理的绩效目标和绩效指标。项目单位要重视绩效目标和指标的设立工作，健全单位绩效目标与指标体系，根据项目性质及实际情况制定当年绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的绩效指标；根据资金支出方向，建议在完成情况方面设置指标，例如“水电设施故障维修完成率”，并合理设计绩效指标名称及指标值，加强绩效指标的可考核性。

2、加强项目监管和资金的监控。项目单位应严格按照项目单位制定的机电班管理制度，完成每天的巡查工作，并做好相关记录；定期开展对项目资金的专项检查工作，及时了解项目资金的支出情况。

- 二、正文

## （一）项目基本情况

- 1、项目立项背景和依据

（1）项目立项依据

根据武昌火车站地区综合管理办公室部门机构职能和领导成员分工等文件得知，为加强站区水电管理，合理有效利用水电资源，促进水电管理的良性循环，保障站区内群众出行以及地下空间商业区生产生活需要，项目单位申请了“公用设施水电项目”。

（2）项目所属领域

“公用设施水电项目”属于公共服务领域，武昌火车站地区综合管理办公室部门机构职能和领导成员分工指出，要确保武昌火车站地区社会秩序稳定，要进一步做好公用设施水电管理工作。

（3）项目性质与特点

“公用设施水电项目”是应依法营造良好站区环境的要求和武昌区经济发展的需求设立的公共服务项目，该项目的实施满足了站区地下空间商业区、东广场、地下停车场、的士通道、公共机电设备、公厕、各通道风机等区域水电供应的需要，为站区营造了良好的通行环境。

（4）项目立项时所属领域状况

为加强武昌火车站站内水电管理，保证水电设备安全、正常运行，合理使用水电，减少水电浪费，维护正常的站内通行秩序，武昌区火车站水电的运用为市民出行、交通运输提供了必不可少的作用。

- 2、项目绩效目标

（1）项目立项设定绩效目标

年初未设定绩效目标，评价小组结合项目内容梳理绩效目标如下：及时缴纳地下空间商业区、东广场、地下停车场、的士通道、公共机电设备、公厕、各通道风机等区域水电费用，确保不发生因欠缴水电费导致的停水停电现象；每天对站区内公用水电设备进行安全巡查，对故障和隐患及时处理，确保站区公共场所用水用电便捷、安全。

（2）绩效目标完成情况

“公用设施水电项目”完成情况：项目单位每月按时缴纳站区内地下空间商业区、东广场、地下停车场、的士通道、公共机电设备、公厕、各通道风机等区域水电费用，全年未发生因欠缴水电费导致的停水停电情形；对站区内公用水电设施进行巡查，但未达到每天巡查一次的频次要求，全年共计查出253处故障点，并及时对故障和隐患及时处理，提高了站区内公用水电设施用水用电的安全系数，确保了全年不发生因漏水、漏电等引发的安全事故。

- 3、项目经费来源和使用情况

（1）项目资金来源概况

“公用设施水电项目”经费来源于当年财政拨款资金，项目到位资金180.00万元，主要用于武昌火车站站区公用设施水电费的缴纳。

- 项目资金使用概况

- 2018年“公用设施水电项目”实际支出180.00万元，主要用于缴纳2018年1-7月武昌火车站水电费，其中7月份的电费未完全付清，余下的水电费主要从往来经费列支了186.64万元，2018年水电费支出总额为366.64万元。

- 4、项目实施情况

（1）项目实施单位：武昌火车站地区综合管理办公室

（2）项目实施周期与地点：2018年1月至2018年12月；武汉市武昌火车站周边地区

（3）项目主要内容：满足站区地下空间商业区、东广场、地下停车场、的士通道、公共机电设备、公厕、各通道风机等区域的用水和用电需求。

（4）项目完成概况：项目单位每月完成对站区内地下空间商业区、东广场、地下停车场、的士通道、公共机电设备、公厕、各通道风机等区域水电费用缴纳工作，确保站区内未因缴费不及时出现的停水停电现象；机电班工作人员对站区内公用水电设施进行巡查，全年共计查出253处故障点，并及时予以更换和维修，提高了站区内公用水电设施用水用电的安全系数，确保了全年不发生因漏水、漏电等引发的安全事故，但未达到每天巡查一次的频次要求。

## （二）绩效评价工作情况

- 1、绩效评价目的

为深化预算管理改革，进一步加强“公用设施水电项目”的监督管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》和国家有关财务规章制度，结合项目的具体情况，进行此次绩效评价。同时，本次绩效评价还力争实现以下目的：

（1）按照武昌区财政局项目资金管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学规范的评价方法，对2018年度“公用设施水电项目”从项目决策到项目绩效的全过程进行科学、客观、公正的评价，为合理分配资金、优化支出提供依据。

（2）通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据。

（3）通过绩效评价总结前一年度项目实施的经验教训，为进一步加强项目经费管理，提高项目建设水平，发挥财政资金效益提供重要的参考依据，也为将来“公用设施水电项目”的申报提供借鉴。

- 2、绩效评价框架

（1）评价原则

本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

a.相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。如水电设施巡查覆盖率、水电设施故障维修完成率等指标。

b.重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。如水电设施巡查频次、水电费缴纳及时性等指标。

c.可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。如可持续影响、服务对象满意度等指标按照可比性原则制定。

d.系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的效益和可持续影响等。

e.经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（2）绩效评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考项目绩效评价指标框架的基础上，依据《武昌区2018年绩效评价工作开展情况及2019年绩效评价工作计划说明》，结合“公用设施水电项目”的特点，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。

绩效评价指标体系表如下：

绩效评价指标体系包括投入、过程、产出、效果四个方面。

“投入”权重16分，下设二级指标“项目立项”、“资金落实”，主要评价项目立项规范性、绩效目标合理性、资金到位率和到位及时率，下设4个三级指标具体评价；

“过程”权重24分，下设二级指标“项目管理” 、“财务管理”，主要评价项目管理制度的执行、资金使用情况和项目具体实施情况，下设6个三级指标具体评价；

“产出”权重30分，下设二级指标“项目产出”，主要评价水电设施巡查覆盖率、水电设施故障维修完成情况、水电设施巡查频次、水电费缴纳及时性以及资金使用情况，下设5个三级指标具体评价；

“效果”权重30分，下设二级指标“项目效益”，主要评价项目实施后的社会效益、可持续影响、服务对象满意度，下设5个三级指标具体评价。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

| 指标权重 |  | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目立项（8分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①是否有规划； ②项目是否按照规定的程序申请设立； ③是否提交预算申请、项目申报表、测算明细等，所提交的文件、材料是否符合相关要求； ④事前是否已经过必要的集体决策等或项目预算编制依据充分，预算金额测算具体明确； ⑤项目执行时是否发生重大调整。 |
|  | 绩效目标合理性（3分） | 项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①是否设定长期目标、年度目标和绩效指标； ②目标和指标的设计是否符合目标管理规范； ③绩效目标设立是否具有合理性、可测性。 |
| 资金落实（8分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
|  | 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。（注：分预算资金、配套资金、自筹资金评价） |
| 项目管理（12分） | 管理制度健全性（4分） | 项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目管理制度； ②项目管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  | 制度执行有效性（4分） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②是否严格执行项目管理程序； ③项目日常水电设施巡检等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
|  | 项目质量可控性（4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： ①是否制定或具有相应的项目质量要求或考核办法； ②是否对站内水电设施进行巡检。 |
| 财务管理（12分） | 财务制度健全性（4分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务管理制度； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
|  | 资金使用合规性（4分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②项目支出是否符合国家财经法规和财务管理制度的有关规定； ③入账处理时候是否规范，单据是否齐全； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
| 项目产出（30分） | 水电设施巡查覆盖率（7分） | 项目单位是否完成武昌火车站站内所有水电设施片区的巡查，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 水电设施巡查覆盖率=已巡查的区域/需巡查的区域×100%。 |
|  | 水电设施故障维修完成率（6分） | 项目单位对辖区内水电巡查出现故障的情况是否均维修完毕，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 水电设施故障维修完成率=已维修的故障数/需维修的故障数×100%。 |
|  | 水电设施巡查频次（6分） | 项目单位是否完成武昌火车站站区水电设施每月的巡查工作，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 评价要点： 项目单位是否完成武昌火车站站区水电设施每天1次的巡查工作。 |
|  | 水电费缴纳及时性（6分） | 项目单位是否及时缴纳当月的水电费，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 评价要点： 项目单位是否及时缴纳当月的水电费。 |
|  | 资金使用率（5分） | 项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。 | 资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%。 实际支出：项目实施单位为完成既定工作目标一定时期（本年度或项目期）内实际所耗费的支出。 到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 |
| 项目效益（30分） | 停水停电次数（6分） | 项目单位所管辖区域是否出现因缴费不及时的停水停电事件，用以反映和考核项目的社会效益。 | 评价要点： 项目单位所管辖区域是否出现因缴费不及时的停水停电事件。 |
|  | 水电设施安全性（6分） | 项目单位对武昌火车站站区水电设施进行安全巡查，其安全性是否得到提升，用以反映和考核项目的社会效益。 | 评价要点： 项目单位对武昌火车站站区水电设施进行安全巡查，其安全性是否得到提升。 |
|  | 用水用电便捷度（6分） | 项目单位所管辖区域内用水用电是否便捷，用以反映和考核项目的社会效益。 | 评价要点： 采取问卷调查的方式获取辖区内社会公众对武昌火车站站内用水用电的便捷度。 |
|  | 可持续影响（6分） | 项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。 | 评价要点： ①项目单位是否专职人员开展工作，且工作落实到位； ②项目单位是否建立起有效机制，保障项目持续运行。 |
|  | 服务对象满意度（6分） | 服务对象对项目实施效果的满意程度 | 评价要点：服务对象对项目实施效果的满意程度。 |

具体指标目标值、绩效标准、评分细则如下表所示：

| 指标权重 |  | 目标值 | 绩效标准 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目立项（8分） | 项目立项规范性（5分） |  |  | 项目有规划，计1分；项目按照规定的程序申请设立计1分；所提交的文件、材料符合相关要求计1分；事情经过必要的集体决策等，计1分；项目执行时发生重大调整，调整报告及批复符合相关要求，计1分。 |
|  | 绩效目标合理性（3分） |  |  | 项目设定长期目标、年度目标和绩效指标，计1分； 目标和指标的设计符合目标管理规范，计1分；绩效目标设立具有合理性、可测性，计1分。 |
| 资金落实（8分） | 资金到位率（4分） | 100% | 计划标准 | 资金到位率达到100%，计4分，每降低10%，扣1分。 |
|  | 到位及时率（4分） | 100% | 计划标准 | 资金的到位及时率达到100%计4分，每降低10%，扣1分。 |
| 项目管理（12分） | 管理制度健全性（4分） |  |  | 项目实施单位已制定或具有相应的项目管理制度，如水电安全管理制度、水电巡查管理制度等计2分； 项目管理制度的制定合法、合规，计2分。 |
|  | 制度执行有效性（4分） |  |  | 项目实施过程遵守相关法律法规和业务管理规定，计1分；项目单位严格执行项目管理程序，计1分；项目日常水电设施巡查等资料齐全并及时归档，计1分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，计1分。 |
|  | 项目质量可控性（4分） |  |  | 制定或具有相应的项目质量要求或考核办法，计2分；每月对站内水电设施进行巡检，计2分。 |
| 财务管理（12分） | 财务制度健全性（4分） |  |  | 项目单位已制定或具有相应的资金管理体系，计2分，符合相关财务会计制度的规定计2分。 |
|  | 资金使用合规性（4分） |  |  | 资金的拨付有完整的审批程序和手续，计1分； 项目支出符合国家财经法规和财务管理制度的有关规定，计1分；入账处理规范，单据齐全，计1分；不存在挤占、挪用项目经费，计1分。 |
|  | 财务监控有效性（4分） |  |  | 项目实施单位已制定或具有相应的监控机制，计2分；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，计2分。 |
| 项目产出（30分） | 水电设施巡查覆盖率（7分） | 100% | 计划标准 | 水电设施巡查覆盖率达到100%，计7分，每减少5%，扣1分。 |
|  | 水电设施故障维修完成率（6分） | 100% | 计划标准 | 水电设施故障维修完成率达到100%，计6分，每减少5%，扣1分。 |
|  | 水电设施巡查频次（6分） | ≥1/次/天 | 计划标准 | 完成每天至少1次的水电设施巡查工作，计6分，未达到标准，酌情扣分。 |
|  | 水电费缴纳及时性（6分） |  |  | 项目单位及时缴纳了当月的水电费，计6分，否则，不得分。 |
|  | 资金使用率（5分） | 100% | 计划标准 | 资金使用率达到100%，计5分，每降低5%，扣1分。 |
| 项目效益（30分） | 停水停电次数（6分） | 0次 | 计划标准 | 项目单位所管辖区域未发生因缴费不及时出现的停水停电事件，计6分，出现1次，扣1分。 |
|  | 水电设施安全性（6分） |  |  | 武昌火车站站区内水电设施未发生漏水、漏电等引发的安全事故，计6分，发生一次，扣1分。 |
|  | 用水用电便捷度（6分） | ≥90% | 计划标准 | 用水用电便捷度达到90%，计6分，每下降5%，扣1分。 |
|  | 可持续影响（6分） |  |  | 项目单位配备专职人员开展工作，工作落实到位，计3分；建立起有效机制，保障项目持续运行，计3分。 |
|  | 服务对象满意度（6分） | ≥90% | 计划标准 | 服务对象满意度达到90%，计6分，每下降5%，扣1分。 |

（3）绩效评价指标体系补充说明

①指标调整情况

因单位项目年初未设定绩效指标，故新增如下指标：

a.新增“水电设施巡查覆盖率”、“水电设施故障维修完成率”、“水电设施巡查频次”、 “水电费缴纳及时性”指标。调整原因：根据项目实际产出与社会效益，新增上述指标以反映项目数量、时效目标的实现程度。

b.新增“停水停电次数”、“水电设施安全性”、“用水用电便捷度”指标。调整原因：根据项目实际产出与社会效益，新增上述指标以反映项目的社会效益。

c. 新增“服务对象满意度”指标。新增原因：根据项目实际产出与社会效益，新增上述综合性指标以反映项目的满意度。

②评价方法

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。“公用设施水电项目”绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

a.比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的资料和实地观察，了解“公用设施水电项目”实际情况，与该项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

b.公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组通过对受服务的对象进行问卷调查，收集“公用设施水电项目”具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

c.统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集“公用设施水电项目”的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合“公用设施水电项目”特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目绩效目标实现程度。

d.实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解“公用设施水电项目”的实际进展情况，评价项目的绩效目标实现程度。项目小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。

## （三）绩效分析及评价结论

- 1、绩效分析

（1）投入（16分）

投入指标主要评价项目立项及资金落实的实际情况。对于该项的评价，评价小组采用卷宗研究、现场访谈的方式，对资料进行收集、整理和分析，查看了项目立项的相关资料、财政资金拨付凭证，了解项目立项过程、项目资金来源，对项目投入涉及的指标进行打分。经过综合计分，该指标得分为13分，评价等级为良（B）。

①项目立项（8分）

项目立项主要从项目立项规范性、绩效目标合理性两方面具体评价。反映出项目的申请、设立过程是否符合相关要求；项目实施方案是否明确项目目标，所设定的目标是否符合实际。该项指标评价得分为5分，评价等级为中（C）。

a.项目立项规范性（5分），是指项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价小组通过查阅相关资料，了解到项目有规划，项目是依据武昌火车站地区综合管理办公室部门机构职能和领导成员分工申请设立的，符合武汉市火车站地区综合管理规定，有利于确保武昌火车站地区社会秩序稳定，维护好武昌火车站地区治安秩序、交通秩序、市场经营秩序的稳定和市容环境整治；站区办所提交的文件、材料符合相关要求，但项目单位未针对项目提交绩效目标申报表，根据评分标准，扣1分，项目主要用于缴纳武昌火车站站区公用设施的水电费，项目执行时未发生重大调整。该指标得分为4分。

b.绩效目标合理性（3分），是指项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价小组通过查阅预算批复文件以及2018年财务预算编制说明等资料，了解到该项目是属于公共服务领域辖区内水电供应均用于满足武昌火车站站区群众的需求，符合相关法律法规并与单位职责密切相关，但项目未设立绩效目标和指标，不利于对项目完成情况的考核，根据评分标准，扣2分。该指标得分为1分。

②资金落实（8分）

资金落实主要从资金到位率和到位及时率两方面具体评价。用以反映和考查资金落实情况对项目实施的保障程度。该项指标评价得分为8分，评价结果为优（A）。

a.资金到位率（4分），是指实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评价小组通过查阅武昌区财政局关于武昌区火车站地区综合管理办公室2018年部门预算的批复（武昌财预﹝2018〕53号），了解到2018年“公用设施水电项目”预算资金共计180.00万元，实际到位资金为180.00万元，资金到位率为100%。该指标得分为4分。

b.到位及时率（4分），是指及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。评价小组通过查阅武昌区财政局关于武昌区火车站地区综合管理办公室2018年部门预算的批复（武昌财预﹝2018〕53号），了解到项目应到位资金为180.00万元，财政局于2018年1月16日批复到位，资金到位及时，不影响项目的开展，到位及时率为100%。该指标得分为4分。

（2）过程（24分）

过程指标主要从项目管理、财务管理两个方面来具体评价；主要考核项目管理制度的健全性、制度执行的有效性和项目质量的可控性，财务制度的健全性、资金使用的合规性及财务监控的有效性。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈的方式进行资料收集、整理、核实和分析，收集了项目实施单位的机电班管理制度、水电安全管理制度、2018年度机电班巡查、维修记录本以及财务管理制度等相关文件和项目档案资料管理相关文件；对项目管理、资金使用情况进行评价，对项目过程涉及的指标进行打分。经过综合计分，该指标得分为22分，评价等级为优（A）。

①项目管理（12分）

项目管理主要从管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性三方面具体评价。用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，项目管理制度的有效执行情况及项目实施单位对项目质量的控制情况。该项指标评价得分为11分，评价结果为优（A）。

a.管理制度健全性（4分），是指项目实施单位的项目管理制度是否健全，用以反映和考核相关管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价小组通过查阅相关资料，了解到项目单位2018年度制定了机电班管理制度、水电安全管理制度等，规定了机电班的日常工作职责、水电安全操作规程以及水电安全巡查及维修等等，项目管理制度的制定合规、合规。该指标得分为4分。

b.制度执行有效性（4分），是指项目实施是否符合相关管理制度规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。评价小组通过查阅2018年度机电班巡查、维修记录本以及现场访谈，了解到项目实施过程遵守相关法律法规和业务管理规定，机电班日常巡查参照管理制度执行，且日常水电设施巡查以及整改情况等资料齐全并及时归档，但并未达到制度规定的每天至少巡查一次的要求，根据评分标准，扣1分；项目主要由广场服务中心负责，配备了6人负责水电巡查及维修维护工作，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。该指标得分为3分。

c.项目质量可控性（4分），是指项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。评价小组通过查阅机电班管理制度、水电安全管理制度等资料以及现场访谈，了解到项目单位规定了对武昌火车站站区水电进行日常巡查及做好，相关工作记录的规定，确保了站区水电设施能正常使用，设备安全系数得到提高。该指标得分为4分。

②财务管理（12分）

财务管理主要从财务制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性三个方面具体评价，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，项目资金的规范运行情况及项目实施单位对资金运行的控制情况。该项指标评价得分为11分，评价结果为优（A）。

a.财务制度健全性（4分），是指项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。评价小组通过查阅相关资料了解到，项目单位编制了2018年武昌火车站地区综合管理办公室内部控制资料汇编，规定了单位财务、政府采购、国有资产以及预算业务管理相关的制度，符合相关财务会计制度的规定。该指标得分为4分。

b.资金使用合规性（4分），是指项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价小组通过查阅项目相关凭证，了解到资金的拨付有完整的审批程度和手续，项目支出均用于武昌火车站站区公用设施的水电费，符合国家财经法规和财务管理制度的有关规定；凭证后面附着财政授权支付凭证、水电结算发票以及电费清单等原始单据，每项支出后面具有经手人、证明人、审核人的签字，入账处理规范，单据齐全，不存在挤占、挪用项目经费。该指标得分为4分。

c.财务监控有效性（4分），是指项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。评价小组通过查阅区委巡察组督查督办情况报告、相关会计凭证等资料以及现场访谈，了解到项目单位制定了内部控制资料汇编，明确规定了支出业务管理流程、国有资产管理流程，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定；项目单位接受了中共武昌区委巡察工作组关于政府采购、财务台账资料以及财务报销手续审核等方面的检查，但项目单位未执行开展本单位或本项目的财务检查，根据评分标准，扣1分。该指标得分为3分。

（3）产出（30分）

产出指标主要从项目的水电设施巡查覆盖率、水电设施故障维修完成率、水电设施巡查频次、水电费缴纳及时性以及资金使用率这五个方面来进行评价。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，收集了实施单位的预算批复文件及资金支出明细账等资料，对项目产出涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为27分，评价等级为优（A）。

①水电设施巡查覆盖率（7分），是指项目单位是否完成武昌火车站站内所有水电设施片区的巡查，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅2018年度机电班巡查、维修记录本以及现场访谈，了解到项目单位主要对武昌火车站站区地下空间商业区、东西广场、地下停车场、的士通道、公用机电设备、公厕、各通风口等7个区域水电的设备进行日常的巡查以及维护维修工作，符合规定的水电设施巡查范围，水电设施巡查覆盖率为100%。该指标得分为7分。

②水电设施故障维修完成率（6分），是指项目单位对辖区内水电巡查出现故障的情况是否均维修完毕，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。评价小组通过查阅2018年度机电班巡查、维修记录本，了解到2018年机电班在对武昌火车站站内水电设施进行巡查的过程中，根据巡查记录表统计，全年发现东西广场地下过道照明、泵房水管断裂等故障问题共计253件，均进行了故障维修，并留有相关整改责任人签字、复查结果签字等，水电设施故障维修完成率为100%。该指标得分为6分。

③水电设施巡查频次（6分），是指项目单位是否完成武昌火车站站区水电设施每月的巡查工作，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评价小组通过查阅机电班管理制度、2018年度机电班巡查、维修记录表以及现场访谈，了解到机电班人员要每天认真巡查1次以上，但根据巡查记录表显示，7-12月达到了每天至少巡查一次的要求，但1-6月份没有达到巡查的标准要求，其中，4月份仅巡查了8次，根据综合情况，扣3分。该指标得分为3分。

④水电费缴纳及时性（6分），是指项目单位是否及时缴纳当月的水电费，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程。评价小组通过查阅公共设施水电明细账、相关会计凭证，了解到项目单位均于每月月底缴纳当月的水电费，水电费缴纳及时。该指标得分为6分。

⑤资金使用率（5分），是指项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。评价小组通过查阅武昌区财政局关于武昌区火车站地区综合管理办公室2018年部门预算的批复（武昌财预﹝2018〕53号）以及2018年公用设施水电明细账等资料，了解到项目实际到位资金为180.00万元，实际支出为180.00万元，其中水费支出21.95万元，电费支出158.05万元，资金使用率为100%。该指标得分为5分。

（4）效果（30分）

效果方面主要评价项目实施所产生的社会效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响，反映项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。对于该项的评价，评价小组主要采取了卷宗研究、现场访谈、问卷调查等方式进行资料收集、整理和分析，查看了2018年度机电班巡查、维修记录本、记账凭证等相关资料，对项目相关负责人进行访谈，了解项目社会效益及可持续影响，并通过调查问卷的方式来采集相关信息，对项目效果涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，该指标得分为28分，评价等级为优（A）。

①停水停电次数（6分），是指项目单位所管辖区域是否出现因缴费不及时的停水停电事件，用以反映和考核项目的社会效益。评价小组通过现场访谈，了解到2018年年度项目单位所管辖区域内并未发生因缴费不及时而出现的停水停电事件。该指标得分为6分。

②水电设施安全性（6分），是指项目单位对武昌火车站站区水电设施进行安全巡查，其安全性是否得到提升，用以反映和考核项目的社会效益。评价小组通过查阅2018年度机电班巡查、维修记录本以及现场访谈，了解到项目单位每月均对武昌火车站站内公用水电设施进行巡查工作，对发现故障处及时进行维护维修，区内水电设施安全系数得到提高，全年未发生因漏水、漏电等引发的安全事故。该指标得分为6分。

③用水用电便捷度（6分），是指项目单位所管辖区域内用水用电是否便捷，用以反映和考核项目的社会效益。评价小组通过向服务对象发放40份问卷了解到，有25人在武昌火车站站内用水用电表示便捷，13人表示比较便捷，2人表示不太便捷，通过加权平均计算得出用水用电便捷度为85.83%，根据评分标准，扣1分。该指标得分为5分。

④可持续影响（6分），是指项目实施单位是否支持项目长期运行，是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求，用以反映和考核项目的可持续性。评价小组通过现场访谈，了解到水电巡查维护主要由广场管理服务中心机电班负责，机电班配备了6名工作人员对公用水电设施进行日常的巡查、维护维修工作，确保了项目人员充足，保障了项目的持续运行。该指标得分为6分。

⑤服务对象满意度（6分），是指服务对象对项目实施效果的满意程度。评价小组通过向站区内乘客、商铺工作人员、站内办公人员共计发放40份问卷了解到，有25人表示满意，14人表示比较满意，1人表示不太满意，通过加权平均计算得出服务对象满意度为86.67%，根据评分标准，扣1分。该指标得分为5分。

- 2、评价结论

（1）评分结果

“公用设施水电项目”绩效评价综合得分为90分，评价等级为优（A）。其中投入得分13分，过程得分22分，产出得分27分，效果得分28分。下图为各指标得分情况：

2、主要结论

（1）项目投入（16分），评价得分为13分，评价等级为良（B）。项目的申请、设立过程基本符合相关要求，符合站区办加强对武昌火车站地区综合管理的职能，所提交的文件、材料符合相关要求；但项目未编制绩效目标申报表未设定年初绩效目标和指标，不利于项目完成情况的考核；项目预算资金180.00万元均于2018年1月16日全额批复到位，资金到位及时，不影响项目的开展。

（2）项目过程（24分），评价得分为22分，评价等级为优（A）。项目管理方面，项目单位制定了机电班管理制度、水电安全管理制度等，管理制度合法合规完整，有效指导了机电班日常对武昌火车站站内水电设施的巡查工作，项目单位留存好相关巡查工作记录，但日常巡查频次并未达到制度规定的每天至少巡查一次的要求；财务管理方面，项目资金主要用于支付武昌火车站站内公用地区的水电等费用，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；设有项目专账，保证专款专用，项目单位接受了中共武昌区委巡察工作组关于政府采购、财务台账资料以及财务报销手续审核等方面的检查，但并未针对"公用设施水电项目“进行相应的财务检查。

（3）项目产出（30分），评价得分为27分，评价等级为优（A）。项目单位根据规定，对武昌火车站站区地下空间商业区、东西广场、地下停车场、的士通道、公用机电设备、公厕、各通风口等7个区域水电的设备进行日常的巡查，但巡查频次未达到每天至少1次的标准，每月月底及时缴纳当月水电费用；2018年全年共计发现253处故障点，均进行了维修和更换；截至2018年12月31日，项目实际支出180.00万元，资金使用率达到100%。

（4）项目效果（30分），评价得分为28分，评价等级为优（A）。项目单位水电费缴纳及时，全年未出现因缴费不及时而导致的停水停电事件，配备了6人对辖区内公用设施水电进行巡查和维修，保障了站区内水电设施的安全，全年未发生因漏水、漏电等引发的安全事故，用水用电便捷度和社会公众或服务对象满意度均达到85%以上，项目整体效果较好。

- （四）主要经验及做法、存在的问题和建议

- 1、主要经验及做法

项目实施单位严格按照《机电班管理制度》、《水电安全管理制度》等制度管理规定，对地下商业区、东广场、地下停车场、的士通道、公共机电设备、公厕、各通道风机等区域按月及时缴纳水电费用，且每月不定期对上述区域进行水电安全检查，对发现水电设施故障点进行及时维修和更换，提高了站区内水电设施的安全系数，确保了全年不发生水电引发的安全事故，保障车站的正常运行，为群众的出行带来便利。

- 2、存在的问题及原因分析

（1）未设立绩效目标及绩效指标。项目单位未编制“公用设施水电项目”申报表，也未设定项目长期目标、年度目标和绩效指标，不便于对项目的执行情况进行管理，也不利于对工作完成情况的考核。

（2）项目执行力度不够，财务监控有待提高。项目单位根据机电班管理制度的规定对武昌火车站站内公共水电设施进行巡查，但未达到每天至少认真巡查1次的要求，水电安全巡查力度有待提高；在财务监控方面，项目单位仅接受了中共武昌区委巡察工作组关于政府采购、财务台账资料以及财务报销手续审核等方面的检查，但项目单位并未针对本项目进行相应的财务检查。

- 3、建议

- （1）制定合理的绩效目标和绩效指标。项目单位要重视绩效目标和指标的设立工作，健全单位绩效目标与指标体系，根据项目性质及实际情况制定当年绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的绩效指标；根据资金支出方向，建议在完成情况方面设置指标，例如“水电设施故障维修完成率”，并合理设计绩效指标名称及指标值，加强绩效指标的可考核性。

- （2）加强项目监管和资金的监控。项目单位应严格按照项目单位制定的机电班管理制度，完成每天的巡查工作，并做好相关记录；定期开展对项目资金的专项检查工作，及时了解项目资金的支出情况。

## （五）其他需说明的问题

- 1、关于评价责任的说明

本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

- 2、关于评价局限性的说明

（1）本次评价项目数据是基于项目实施单位统计的，涉及范围较广、数据多，无法一一核实其真实性，因此可能对结果的准确性产生一定的影响。

（2）对于绩效评价框架中的部分定性指标，无法根据量化的数据评价并得出分数，评议结果主要依据评价人员的职业判断。

- （3）用水用电便捷度和社会公众或服务对象满意度我们主要采取发放问卷调查的方式进行的，本次绩效评价我们对武昌火车站站区乘客、商铺工作人员以及站区办公人员共计发放了40份问卷调查，收集的信息存在一定的局限性和片面性，可能会导致统计性偏差，对评价结果产生一定的影响。

（4）评价结论是致同会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所出具的，受具体参加本次项目的评价人员的水平和能力的限制。鉴于这种评价工作存在资料的有限性和调查、分析、判断的局限性，因此，评价结论无法考虑影响资金使用的所有因素，评价结论存在一定的局限性。

（5）本项目是经常性的资金使用项目。受具体参加本次项目的评价人员的专业能力的影响，对专业指标设定的全面性以及问题、建议提出的专业性可能存在一定的局限性。

## （六）附件

附件1：项目绩效评价评分表及说明

附件2：绩效目标完成情况对比表

附件3：基础数据表

附件4：访谈记录

附件5：调查问卷

附件6：调查问卷分析

附件7：评价现场照片

附件8：绩效评价实施方案

附件9：评价依据目录

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

武汉分所

2019年10月29日